
[image: image1.png]



Общероссийский общественный фонд
«ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»
Санкт-Петербургское отделение

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ
	Армирование фундаментов

	(наименование работ)

	выполненных в
	жилой дом, Санкт-Петербург, ул. Венская, д. 3.

	 
	(наименование и место расположения объекта)


«14  »   марта     200 7 г.
Комиссия в составе:
	Представителя строительно‑монтажной организации
	 

	Иванов И.И., прораб ООО «МАРС»

	(фамилия, инициалы, должность)

	представителя технического надзора заказчика
	 

	Петров П.П., гл. инженер ООО «ЮПИТЕР»

	(фамилия, инициалы, должность)

	
	
	

	произвела осмотр работ, выполненных
	 

	ООО " МАРС"

	(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы
	 

	Армирование фундаментов по оси 4у (Бу-К)

	(наименование скрытых работ)

	2. Работы выполнены по проектно-сметной документации
	ООО "ПЛУТОН"

	мастерская № 1, 93017 - КЖ, лист 15, 12.02

	(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления)

	3. При выполнении работ применены
	арматура Ø16 А-III,

	Ø4 Вр-I; Ø3 Вр-I, сертификат № 9761; электроды УОНИ-1355.

	(наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие качество)

	
	
	


4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

	отклонения отсутствуют

	(при наличии отклонений указываются, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

	5. Даты:
	начала работ
	06 марта 2007 г.

	 
	окончания работ
	13 марта 2007 г.


Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

	бетонирования фундаментов

	(наименование работ и конструкции)

	Представитель строительно‑монтажной организации
	Иванов И.И.

	 
	(подпись)

	Представитель технического надзора заказчика
	Петров П.П.

	 
	(подпись)

	
	
	
	


